El informe al Product Owner (PO) se diferencia del informe de QA porque está orientado a la visión del producto y al valor entregado al negocio o al usuario, en lugar de centrarse en detalles técnicos y pruebas.

A continuación, se presenta el informe del PO basado en la finalización del Primer Sprint, que se centró en la maquetación (HU1).

INFORME AL PRODUCT OWNER (PO)

Sprint: 1 Módulo: Login Fecha de Revisión: [Fecha]

1. Resumen Ejecutivo

Se completó la primera iteración del desarrollo del Login, enfocada en establecer la estructura básica del formulario en HTML. Esta entrega permite tener la base necesaria para la entrada de credenciales y sirve como plataforma para las siguientes fases (diseño, validación y autenticación). El equipo logró mover la Historia de Usuario principal del sprint a "Done".

2. Historias de Usuario (HU) Entregadas

| Historia de Usuario (HU) | Estado | Valor Aportado al Producto | Cumplimiento de Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1: Formulario de login | DONE | Permite a los clientes ver y utilizar los campos necesarios para ingresar sus credenciales y acceder a la aplicación. | Cumplida. Se confirma que el formulario contiene campos etiquetados para usuario y contraseña, y el botón de Login. |

3. HU en Progreso o Pendientes

Las siguientes funcionalidades quedaron en el backlog y están pendientes de implementación en sprints futuros:

- HU2: Diseño responsive: Pendiente de la aplicación de estilos CSS para adaptar la interfaz a diferentes dispositivos.

- HU3: Validación campos vacíos: Pendiente de la implementación de la lógica de validación (JS).

- HU4: Autenticación simulada: Pendiente de la lógica de autenticación (JS).

4. Indicadores de Avance y Riesgos

- Velocidad del Equipo: Se completó exitosamente 1 HU en este sprint.

- Riesgos y Bloqueos: Actualmente, no se han detectado problemas técnicos o dependencias externas que bloqueen el progreso.

5. Recomendaciones / Próximos Pasos

Se sugiere que la prioridad para el siguiente Sprint sea la implementación del diseño y la responsividad (HU2), ya que el formulario funcional requiere una interfaz de usuario usable y atractiva antes de añadir validaciones complejas.